| صورت خلاصه مذاکرات کمیسیون معاملات 238 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| حاضرین: آقایان نیکو سخن ، ورزشکار، همت یار ، آرا، فراهانی ،مرادی زاده ، کاظمی سرکار خانم محمدی |  | تاریخ 06/06/1402 |  |
| غايبين: | دبيركميسيون معاملات | مهدي مرادي زاده |  |
| * شرح تصمیمات |  |  | مسئول اجرا |
| 6- نامه 5198/29/333 مورخ 18/04/1402 شرکت مهندسین مشاور ژرف آب تدبیر و نامه شماره 15055 مورخ 04/06/1402 معاونت مهندسی و نظارت بر پروژه ها در خصوص تمدید زمانی قرارداد 1033/1401مورخ 23/08/1401 با موضوع ارائه خدمات مشاوره جهت طراحی تلمبه خانه و مسیر انتقال آب شرب به مجتمع قیر سازی اصفهان: این موضوع در کمیسیون معاملات مطرح و مصوب گردید عطف به مصوبه جلسه شماره 235 مورخ 27/04/1402 کمیسیون معاملات و همچنین مصوبه جلسه شماره 354 مورخ 25/05/1402 هیات مدیره مبنی واگذاری عملیات اجرای پروژه مذکور به شرکت اطلس پالایش نفت جی اروند به مدت 8 ماه شمسی و همچنین الزام به مشاور و ناظر دارای تایید صلاحیت سازمان آب و فاضلاب جهت نظارت بر اجرای پروژه مذکور ، قرارداد شماره 1033/1401 مورخ 23/08/1401 از تاریخ 29/12/1401 تا تاریخ 31/03/1403 تمدید زمانی گردد . مقرر گردیدواحد حقوقی و قراردادها نسبت به تنظیم الحاقیه زمانی اقدام نماید.این موضوع عطف به تبصره 4 ماده 9 آیین نامه معاملات جهت تصویب به هیات مدیره ارجاع می گردد. |  |  | بازرگانی قراردادها |

| محمود نیکو سخن مدیر عامل | محسن ورزشکار معاون بازرگاني | محمد علی همت یار معاون مالي | محمد مهدی آراء معاون مهندسی و نظارت بر پروژه ها | مرتضی فراهانی مدیر حقوقی و قراردادها |
| --- | --- | --- | --- | --- |