فرم پیشنهاد طرح (گزارش توجیهی)

عنوان طرح :

تأمین، نصب و راه‌اندازی دو دستگاه سرور جهت دفتر مرکزی

تأمین، نصب و راه‌اندازی دو دستگاه سرور جهت دفتر مرکزی

عنوان طرح:

| نام واحد پیشنهاد دهنده | نام واحد مجری | نام واحد بهره بردار |
| --- | --- | --- |
| واحد IT | واحد IT | واحد IT |

مشخصات کلی:

| عنوان | شرح |
| --- | --- |
| هدف از اجرا | با توجه به توسعه و استقرار سرویس ها و نرم افزارهای جدید شرکت ( نرم افزارهای JeyPhone، JeyBAR، SRM، CRM، مدیریت اسناد، Exchange Server جدید، BI و داشبورد مدیریتی، نرم‌افزاری مدیریت کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و جلسات) ، لازم است منابع سخت افزاری مورد نیاز، برای آنها تخصیص یابد. |
| محل اجرای طرح/ پروژه | دفتر مرکزی شرکت پالایش نفت جی |
| نوع طرح | توسعه/ سرمایه گذاری بهبود فرایند عملیاتی سیستمی و نرم افزاری مطالعاتی و تحقیقاتی سایر توضیحات: ............... |
| برآورد هزینه سرمایهگذاری (میلیون ریال) | دوازده میلیارد ریال |
| زمان تقریبی اجرا (ماه) | دو ماه |
| ذینفعان | شرکت پالایش نفت جی و مشتریان |

- تعریف مساله  / شرح مشکل: ( نقاط ضعف و  تهدید فعلی)

  - محدودیت منابع سخت افزاری جهت استقرار نرم‌افزارها و سرویس‌های جدید

  - کند بودن سرعت و عملکرد برخی از سرویس‌های جاری

- اهداف و ضرورت اجرای طرح:

2-1-  نتایج و دستاورد های کیفی:  (نقاط قوت و فرصتها)

2-1-1 توسعه و استقرار سرویس ها و نرم افزارهای جدید شرکت که بعضی از آنها در سال  1400 توسعه یافته و برخی دیگر نیز در سال 1401 مقرر است استقرار یابد.

2-1-2 ارتقاء سطح تخصیص منابع سخت‌افزاری سرورهای مجازی موجود (VM) در راستای افزایش ضریب امنیت اطلاعات

2-1-3 کاهش ریسک خرابی دیتا

2-1-4 ارتقاء سرعت و عملکرد سرویس‌های جاری

2-2- نتایج و دستاوردهای کمی/ صرفه اقتصادی اجرای طرح:  ( بهبود، افزایش ظرفیت/ راندمان، صرفه جویی هزینه و... )

1-2-2 قراهم سازی زیرساخت توسعه سرویس‌ها و نرم‌افزارهای جدید و بهبود عملکرد سرویس‌ها و نرم‌افزارهای جاری.

2-3- شرح مختصری از تغییرات ناشی از اجرای طرح: (تغییرات فرآیندی، سیستمی و...)

توسعه و استقرار سرویس ها و نرم افزارهای جدید شرکت ( نرم افزارهای JeyPhone، JeyBAR، SRM، CRM، مدیریت اسناد، Exchange Server جدید، BI و داشبورد مدیریتی، نرم‌افزاری مدیریت کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و جلسات)  که بعضی از آنها در سال  1400 توسعه یافته و برخی دیگر نیز در سال 1401 مقرر است استقرار یابد. همچنین ارتقاء سطح تخصیص منابع سخت‌افزاری سرورهای مجازی موجود (VM) در راستای افزایش ضریب امنیت اطلاعات و کاهش ریسک خرابی دیتا و همچنین ارتقاء سرعت و عملکرد سرویس‌های جاری

3- خلاصه فنی  طرح:

- نصب و راه‌اندازی سرور داخل رک

- Raid بندی Storage سرور با درنظر گرفتن حداقل شاخص 2 برای قابلیت Fault Tolerance

- پیکربندی سرور بر پایه ساختار مجازی سازی ( VM)

- نصب و راه‌اندازی ماشینهای مجازی ( VM) و تخصیص منابع سخت افزاری مورد نیاز جهت سرویس‌ها و نرم‌افزارهای جدید

- انتقال برخی از سرویسهای جاری به سرورهای جدید و ارتقاء منابع سخت افزاری ( Memory Storage – Processor )

مزایا و فرصتهای اجرای طرح(ریسک مثبت) :

- کاهش ریسک خرابی دیتا

- افزایش ضریب امنیت اطلاعات

- ..........

.......

4-ریسکهای طرح: (در این بخش مطابق جدول ذیل انواع ریسک های طرح و پیامدهای ناشی از آن  شامل مخاطرات / فرصتها آورده شود)

| ردیف | مخاطرات (ریسکهای منفی) | ذینفعان | پیامدهای ناشی از ریسک شناسایی شده | شدت | احتمال وقوع | RPN | سطح ریسک | نوع* اقدام | اقدام / اقدامات کنترلی | مسئول اقدام |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | افزایش نرخ ارز | واحد IT | افزایش قیمت تجهیز | 3 | 3 | 9 | M | کاهش ریسک | تسریع در روند فرایند خرید تجهیزات | واحد بازرگانی |
|  |  | واحد مالی | افزایش قیمت تجهیز | 3 | 3 | 9 | M | کاهش ریسک | تسریع در روند فرایند خرید تجهیزات | واحد مالی |
| 2 | عدم اصالت و نو بودن کالا | واحد IT | کاهش Performance سرور | 4 | 2 | 8 | M | حذف ریسک | تأکید به اصالت کالا هنگام برگزاری مناقصه | واحد بازرگانی و IT |
|  |  | واحد IT | طول عمر پایین سرور | 4 | 2 | 8 | M | حذف ریسک | بازرسی کالا قبل و بعد از تحویل و تأیید اصالت کالا | واحد بازرگانی و IT |

* نوع اقدام( جهت مخاطرات ) : حذف ریسک ، کاهش ریسک ، واگذاری (انتقال )ریسک ، پذیرش ریسک

5- شرح عملکرد صنایع مشابه و یا رقبا در انجام طرح: (در این بخش اگر رقبا اقداماتی را انجام دادهاند ذکر شود، همچنین اگر صنعت دیگری فعالیت مشابهای را انجام داده و نتایج محسوسی را بدست آورده است توضیح دهید)

در صنایع مشابه نیز در راستای توسعه سرویس‌ها و نرم‌افزارهای جدید و بهبود عملکرد سرویس‌ها و نرم‌افزارهای جاری، اقدام به فراهم سازی زیرساخت لازم می‌نمایند.

6- استانداردها و مجوزات طرح: (در صورت نیاز به اخذ استاندارد و یا مجوز برای طرح مذکور، موارد ضروری در این بخش نوشته شود)

| ردیف | شرح مجوز/ استاندارد | نام واحد حاکمیتی |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

پیوستها:

نکته: با توجه به تشخیص واحد طرح و برنامه و نظارت راهبردی برای کلیه طرحهای سرمایهگذاری و توسعه شرکت، طرحهای بهبود فرآیند عملیاتی در سطوح معاملات کلان تکمیل این فرم ضروریست.

الف- ساختار شکست کار کلان (مراحل  کار، زمانبندی  و نحوه اجرا): (مراحل طرح مطابق جدول ذیل کامل شود)

| ردیف | ساختار شکست (مراحل کار) | برآورد مدت زمان اجرا (ماه) | نحوه اجرا (منابع داخی / برون سپاری) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | بررسی تأمین‌کننده‌گان، برگزاری مناقصه و تأمین کالا | 1 ماه | داخلی |
| 2 | نصب و اجرای طرح | 1 ماه | داخلی |

ب- سرفصل هزینههای ثابت سرمایهگذاری: (در این بخش هزینههای سرمایهگذاری طرح که دفعتا صورت میگیرد آورده شود)

| ردیف | شرح | حجم | واحد (دیمانسیون) | نرخ واحد (ریال) | برآورد هزینه کل (ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سرور HP G10 | 2 | دستگاه | 000/000/000/6 | 000/000/000/12 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| جمع کل به میلیون ریال |  |  |  |  | 000/000/000/12 |

- سرفصل هزینههای متغیر دوران بهره برداری: (در این بخش هزینههای متغیر سالانه طرح که در طول زمان انجام می شود نظیر حقوق و دستمزد، تعمیرات و نگهداری، مواد اولیه و... آورده شود)

| ردیف | شرح هزینه | واحد (ریال) | مقدار | برآورد هزینه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| جمع کل به میلیون ریال |  |  |  |  |

د- برآورد نیروی انسانی ( درصورت نیاز):

| سمت | تعداد (نفر) |
| --- | --- |
| جمــع |  |

ه- برآورد هزینه مصرف انرژی (در صورت نیاز):

| شرح | واحد | هزينه واحد (ریال) | میزان مصرف به ازای واحد | میزان مصرف در سال | هزينه مصرف كل در سال (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مجموع |  |  |  | - | - |

ی - تحلیل ذینفعان طرح: (ذینفعان مستقیم و غیر مستقیم طرح شامل افراد حقیقی و حقوقی داخل و خارج شرکت، انتظارات و نیازهای ایشان و مسئول پاسخگویی در این بخش نوشته شود)

| گروه ذی ‌نفعان | زیر گروه ذی‌ نفعان | نیازها و انتظارات | مسئول پاسخگویی |
| --- | --- | --- | --- |
| سهام‌داران |  |  |  |
| مشتریان | مشتریان پالایش نفت جی | بهبود در بهره‌برداری از CRM | واحد IT |
| کارکنان/ واحد سازمانی | کارکنان پالایش نفت جی | بهبود در ارائه سرویس‌دهی نرم‌افزاری | واحد IT |
| نهادهای نظارتی و قانونی |  |  |  |
| تامین‌کنندگان و شرکا |  |  |  |
| جامعه |  |  |  |

ر-  گزارش مطالعه محیطی

ز- گزارش مطالعه بازار

س- گزارش جزئیات مطالعه فنی

ش- سایر پیوست ها