| حاضرین: کارفرما: آقایان مهندسین :دارابی ، محرمی پیمانکار EPCM: خانمها مهندسین رنجبران و سروش |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ساعت آغاز: 10 |  | محل جلسه: دفتر نفت جی | موضوع جلسه: هماهنگی ها در خصوص طراحی سیستم تلکام و CCTV |  |
| ساعت پایان: 15:30 |  |  |  |  |
| تاريخ انجام | مسئول پيگيري | خلاصه مذاكرات و تصميمات |  | ردیف |
| موارد مربوط به بخش مخابرات |  |  |  |  |
|  | معماری پرآور | مقرر گردید جهت ورودی کابلهای تلکام در تمامی ساختمانها به جز (سرور یا ساختمان اداری ) منهول اختصاصی تلکام با سایز حداقل 1 در 1 متر مربع و عمق 60 در نظر گرفته شود |  | 1 |
|  | معماری پرآور | مقرر گردید جهت ورودی کابلهای تلکام ساختمان سرور یا ساختمان اداری منهول با سایز حداقل 1.5 در 1.5 متر مربع عمق 60 در نظر گرفته شود |  | 2 |
|  | معماری پرآور | مقرر گردید جهت منهول های بند فوق ،slab چدنی دو لنگه هدرنظر گرفته شود |  | 3 |
|  | معماری پرور | مقرر گردید رایزر توکار اختصاصی تلکام در تمامی ساختمانها از محل ورودی کابل به ساختمان تا سقف کاذب اتاق بر روی دیوار تعبیه گردد |  | 4 |
|  | معماری پرآور | مقرر گردید Void ساختمان سرور در کف کاذب (ما بین اتاق سرور (همکف)تا طبقه اول دارای 6 عدد کاندوییت 6” اصلاح گردد.(به علت تبدیل به حالت توپولوژی اکسس) |  | 5 |
|  | معماری/ سیویل پرآور | مقرر گردید تمامی مدارک تهیه شده معماری و UG Underground جهت بررسی بخش برق و مخابرات دستگردانی گردد |  | 6 |
|  | برق پرآور | مقرر گردید طبق نیاز کارفرمای محترم ، 4عدد تابلو برق محلی مختص مخابرات در اتاق سرور طراحی گردد . SLD آن جهت بررسی به واحد IT کارفرمای محترم ارسال میگردد |  | 7 |
|  | برق پرآور | مقرر گردید در ساختمانهای فرعی اعلام شده توسط بخش مخابرات ، PDP مختص UPS توسط بخش برق طراحی گردد. |  | 8 |
|  | برق پرآور | مقرر گردید تمامی ساختمانهای فرعی و Userهای ساختمان سرور ، دارای فیدر برق UPS بصورت مستقیم از ساختمان MCC باشد |  | 9 |
|  | برق پرآور | در صورت محقق نشدن بند فوق به دلیل مشکلات سایز کابل یا وبالا بردن ظرفیت UPS اصلی ، در نظر گرفتن دو عدد UPS تجاری فرعی در ضلع شرقی و غربی سایت با ظرفیت حداقل 15 KVA بایستی توسط مهندسی بررسی گردد . جانمایی دو UPS فوق بایستی در ساختمانی با هماهنگی کارفرمای محترم در بخش IT جانمایی گردد |  | 10 |
|  | مخابرات پرآور | مقرر گردید بخش مخابرات ، مصارف UPS هر ساختمان را به تفکیک در جدولی به بخش برق اعلام نماید تا در ارتباط با بندهای فوق تصمیم گیری گردد |  | 11 |
|  | مخابرات پرآور | مقرر گردید در تمامی محوطه سایت ، مسیر مخابرات بصورت ترنچی حاوی 4 کاندوییت حداقل 6 اینچ در نظر گرفته شود(در برخی مسیرها در صورت تعداد محدود کابلها یا تقاطع ها استفاده از دو عدد کاندوییت 6 اینچ مد نظر قرار گیرد) |  | 12 |
|  | مخابرات پرآور | مقرر گردید توپولوژی سیستم شبکه ساختمان سرور در طبقه همکف و اول بصورت لایه Acess تعریف گردد و جانمایی دو مینی رک مربوطه با هماهنگی کارفرمای محترم در طبقات مربوطه انجام پذیرد. اتصال دو رک توسط کابل فیبر نوری به کور سوییچ برقرار گردد |  | 13 |
|  | مخابرات پرآور | مقرر گردید مسیر در نظر گرفته شده تلکام -Telecom cable route (با اخرین اصلاحات مورد نیاز انجام شده توسط مشاور قبلی) در اختیار بخش سیویل ، ابزار دقیق ، برق قرار گیرد تا در جلسه مدل ، برخوردهای احتمالی و فضاهای مربوطه بررسی گردد |  | 14 |
|  | مخابرات پرآور | با عنایت به موارد فوق ، تمامی نقشه های AFC شده در بخش مخابرات توسط مشاور مهندسی قبلی بایستی به روز رسانی گردد |  | 15 |
|  | برق پرآور | مقرر گردید که سایز کابل ها ی ورودی UPS های فرعی مستقر در ساختمانها ، جهت پیشبینی های آینده ، یک rate بزرگتر سایز شود. |  | 16 |
|  | برق پرآور | مقرر گردید که برای PDP مخابرات اتاق سرور که از UPS اصلی تغذیه میشود ، یک فیدر دیگر به جهت Redundancy و بالا بردن حاشیه امنیت ، اضافه گردد. |  | 17 |
|  | برق پرآور | با عنایت به موارد فوق ، بخش زیادی از نقشه های AFC شده در بخش برق نظیر مدارک محاسبات و تک خطی های مربوط بهUPS و ساختمانها که توسط مشاور مهندسی قبلی انجام شده است بایستی به روز رسانی گردد. |  | 18 |
| نام و امضای شرکت کنندگان در جلسه: |  |  |  |  |